| نام کشتی: OCEANIC II | شماره بارنامه: | صاحب کالا: تناوب بار |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: | 14:42 | تاریخ پهلودهی کشتی: | 26/12/1402 |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: | 14:42 | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: | 26/12/1402 |
| ساعت ورود- خروج پاس : | 14:48 & 15:12 | تاریخ ورود-خروج پاس: | 26/12/1402 |
| ساعت ورود- خروج بازرس: | 15:12 & 15:50 | تاریخ ورود-خروج بازرس: | 26/12/1402 |
| ساعت اتصال فلکسیبل : | 15:36 | تاریخ اتصال فلکسیبل : | 26/12/1402 |
| ساعت شروع عملیات: | 16:42 | تاریخ شروع عملیات: | 26/12/1402 |
| ساعت خاتمه عملیات: | 06:18 | تاریخ خاتمه عملیات: | 1403/01/02 |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: | 09:48 | تاریخ جداسازی فلکسیبل: | 1403/01/02 |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  | تاریخ ورود-خروج : |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |

| توقفات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ توقف | ساعت پایان توقف | ساعت شروع توقف | نام شرکت | علت توقف |
| 28&29/12/1402 | 01:36 | 20:24 | تناوب بار | جابجایی کشتی به درخواست صاحب کالا |
| 29/12/1402 – 01/01/1403 | 19:48 | 20:54 | تناوب بار | جشن نوروز |