| نام کشتیOCENAIC II : | شماره بارنامه: | صاحب کالا: تناوب بار |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: | 09:18 | تاریخ پهلودهی کشتی: | 17/01/1403 |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: | 09:18 | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: | 17/01/1403 |
| ساعت ورود- خروج پاس : | 09:24-09:40 | تاریخ ورود-خروج پاس: | 17/01/1403 |
| ساعت ورود- خروج بازرس: | 09:48-10:40 | تاریخ ورود-خروج بازرس: | 17/01/1403 |
| ساعت اتصال فلکسیبل : | 11:00 | تاریخ اتصال فلکسیبل : | 17/01/1403 |
| ساعت شروع عملیات: | 12:30 | تاریخ شروع عملیات: | 17/01/1403 |
| ساعت خاتمه عملیات: | 15:30 | تاریخ خاتمه عملیات: | 26/01/1403 |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: |  | تاریخ جداسازی فلکسیبل: |  |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  | تاریخ ورود-خروج : |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |

| توقفات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ پایان توقف | ساعت پایان توقف | تاریخ شروع توقف | ساعت شروع توقف | نام شرکت | علت توقف |
| 20/01/1403 | 13:18 | 20/01/1403 | 00:30 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 21/01/1403 | 16:48 | 21/01/1403 | 06:20 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 21/01/1403 | 22:18 | 21/01/1403 | 21:30 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 22/01/1403 | 15:12 | 21/01/1403 | 23:42 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 23/01/1403 | 08:30 | 22/01/1403 | 21:00 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 23/01/1403 | 23:54 | 23/01/1403 | 10:54 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 25/01/1403 | 23:30 | 24/01/1403 | 02:30 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 26/01/1403 | 14:12 | 26/01/1403 | 03:00 | تناوب بار | نبود تانکر |