| نام کشتیOCENAIC II : | شماره بارنامه: | صاحب کالا: تناوب بار |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: | 22:36 | تاریخ پهلودهی کشتی: | 08/02/1403 |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: | 22:36 | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: | 08/02/1403 |
| ساعت ورود- خروج پاس : | ---------- | تاریخ ورود-خروج پاس: | ------ |
| ساعت ورود- خروج بازرس: | 23:06 الی 00:54 | تاریخ ورود-خروج بازرس: | 08-09/02/1403 |
| ساعت اتصال فلکسیبل : | 01:54 | تاریخ اتصال فلکسیبل : | 09/02/1403 |
| ساعت شروع عملیات: | 02:42 | تاریخ شروع عملیات: | 09/02/1403 |
| ساعت خاتمه عملیات: | 16:00 | تاریخ خاتمه عملیات: | 18/02/1403 |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: | 17:18 | تاریخ جداسازی فلکسیبل: | 18/02/1403 |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  | تاریخ ورود-خروج : |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |

| توقفات |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان توقف | تاریخ پایان توقف | ساعت پایان توقف | تاریخ شروع توقف | ساعت شروع توقف | نام شرکت | علت توقف |
| 4:30 | 09/02/1403 | 12:30 | 09/02/1403 | 08:00 | تناوب | نبود تانکر |
| 3:42 | 09/02/1403 | 19:24 | 09/02/1403 | 15:42 | تناوب | نبود تانکر |
| 8:12 | 10/02/1403 | 09:24 | 10/02/1403 | 01:12 | تناوب | نبود تانکر |
| 4:36 | 10/02/1403 | 17:24 | 10/02/1403 | 12:48 | تناوب | نبود تانکر |
| 8:32 | 11/02/1403 | 13:42 | 11/02/1403 | 04:06 | تناوب | نبود تانکر |
| 5:12 | 11/02/1403 | 23:24 | 11/02/1403 | 18:12 | تناوب | نبود تانکر |
| 7:18 | 12/02/1403 | 12:30 | 12/02/1403 | 04:12 | تناوب | نبود تانکر |
| 3:06 | 12/02/1403 | 23:18 | 12/02/1403 | 20:12 | تناوب | نبود تانکر |
| 37:00 | 14/02/1403 | 16:00 | 13/02/1403 | 03:00 | تناوب | نبود تانکر |
| 08:06 | 15/02/1403 | 10:42 | 15/02/1403 | 02:36 | تناوب | نبود تانکر |
| 21:36 | 16/02/1403 | 12:36 | 15/02/1403 | 15:00 | تناوب | نبود تانکر |
| 05:00 | 16/02/1403 | 20:42 | 16/02/1403 | 14:42 | تناوب | نبود تانکر |
| 12:18 | 17/02/1403 | 09:18 | 16/02/1403 | 21:00 | تناوب | درخواست کشتی |
| 00:30 | 18/02/1403 | 19:24 | 17/02/1403 | 18:54 | تناوب | نبود تانکر |
| 18:24 | 18/02/1403 | 14:36 | 17/02/1403 | 20:12 | تناوب | نبود تانکر |