| نام کشتیSOFI I : | شماره بارنامه: | صاحب کالا: تناوب بار |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: | 19:06 | تاریخ پهلودهی کشتی: | 1403.02.21 |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: | 19:06 | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: | 1403.02.21 |
| ساعت ورود- خروج پاس : | 19:42 – 20:00 | تاریخ ورود-خروج پاس: | 1403.02.21 |
| ساعت ورود- خروج بازرس: | 20:06 – 21:12 | تاریخ ورود-خروج بازرس: | 1403.02.21 |
| ساعت اتصال فلکسیبل : | 21:12 | تاریخ اتصال فلکسیبل : | 1403.02.21 |
| ساعت شروع عملیات: | 23:30 | تاریخ شروع عملیات: | 1403.02.21 |
| ساعت خاتمه عملیات: | 22:30 | تاریخ خاتمه عملیات: | 1403.02.26 |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: | 02:42 | تاریخ جداسازی فلکسیبل: | 1403.02.27 |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  | تاریخ ورود-خروج : |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |

| توقفات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ توقف | ساعت پایان توقف | ساعت شروع توقف | نام شرکت | علت توقف |
| 140.02.23 | 01:18 | 00:48 | تناوب بار | تعویض پارسل |
| 1403.02.24 | 08:06 | 07:18 | تناوب بار | تعویض پارسل |
| 1403.02.25 | 10:30 | 08:12 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 1403.02.26 | 05:48 | 05:06 | تناوب بار | تعویض پارسل |
| 1403.02.26 | 14:36 | 14:06 | تناوب بار | بارندگی |
| 1403.02.26 | 22:30 | 22:24 | تناوب بار | نبود تانکر |