| نام کشتیSOFI I : | شماره بارنامه: | صاحب کالا: تناوب بار |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: | 16:30 | تاریخ پهلودهی کشتی: | 1403.03.03 |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: | 16:25 | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: | 1403.03.03 |
| ساعت ورود- خروج پاس : | 17:00 الی 16:45 | تاریخ ورود-خروج پاس: | 1403.03.03 |
| ساعت ورود- خروج بازرس: | 17:00 الی 18:00 | تاریخ ورود-خروج بازرس: | 1403.03.03 |
| ساعت اتصال فلکسیبل : | 17:50 | تاریخ اتصال فلکسیبل : | 1403.03.03 |
| ساعت شروع عملیات: | 19:24 | تاریخ شروع عملیات: | 1403.03.03 |
| ساعت خاتمه عملیات: | 20:24 | تاریخ خاتمه عملیات: | 1403.03.09 |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: | 23:24 | تاریخ جداسازی فلکسیبل: | 1403.03.09 |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  | تاریخ ورود-خروج : |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |

| توقفات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ توقف | ساعت پایان توقف | ساعت شروع توقف | نام شرکت | علت توقف |
| 04/03/1403 | 18:36(05/03/1403) | 05:42 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 06/03/1403 | 10:36 | 02:46 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 06/03/1403 | 21:36 | 14:00 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 07/03/1403 | 14:18 | 02:12 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 07/03/1403 | 13:36(08/03/1403) | 23:54 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 09/03/1403 | 11:12 | 04:00 | تناوب بار | نبود تانکر |
| 09/03/1403 | 19:18 | 17:30 | تناوب بار | نبود تانکر |