| شرح عملیات |  | ساعت عملیات |  | شرح عملیات |  | ساعت عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ساعت پهلودهی کشتی: |  | 23:12 |  | تاریخ پهلودهی کشتی: |  | 04/04/1403 |  |
| ساعت ورود پرسنل آتش نشاني: |  | 23:12 |  | تاریخ ورود پرسنل آتنشاني: |  | 04/04/1403 |  |
| ساعت ورود- خروج پاس : |  | 23:24 الی 23:30 |  | تاریخ ورود-خروج پاس: |  | 04/04/1403 |  |
| ساعت ورود- خروج بازرس: |  | 23:30 الی 00:20 |  | تاریخ ورود-خروج بازرس: |  | 04-05/04/1403 |  |
| ساعت اتصال فلکسیبل : |  | 01:12 |  | تاریخ اتصال فلکسیبل : |  | 05/04/1403 |  |
| ساعت شروع عملیات: |  | 02:00 |  | تاریخ شروع عملیات: |  | 05/04/1403 |  |
| ساعت خاتمه عملیات: |  | 13:48 |  | تاریخ خاتمه عملیات: |  | 11/04/1403 |  |
| ساعت جداسازی فلکسیبل: |  | 17:04 |  | تاریخ جداسازی فلکسیبل: |  | 11/04/1403 |  |
| ساعت ورود- خروج بازرس : |  |  |  | تاریخ ورود-خروج : |  |  |  |
| ساعت ورود- خروج پاس: |  |  |  | تاریخ ورود- خروج پاس: |  |  |  |
| ساعت جداسازی کشتی: |  |  |  | تاریخ جداسازی کشتی: |  |  |  |
| ساعت خروج پرسنل آتش نشاني: |  |  |  | تاریخ خروج پرسنل آتش نشاني: |  |  |  |
| توقفات |  |  |  |  |  |  |
| علت توقف | نام شرکت |  | ساعت شروع توقف |  | ساعت پایان توقف | تاریخ توقف |  |
| نبود تانکر | تناوب بار |  | 09:16 |  | 10:16 | 04/04/1403 |  |
| دستورالعمل سازمان بنادر | تناوب بار |  | 12:30 |  | 15:30 | 07/04/1403 |  |
| دستورالعمل سازمان بنادر | تناوب بار |  | 12:15 |  | 15:15 | 08/04/1403 |  |
| مشکل فنی در ژنراتور برق | تناوب بار |  | 23:30 |  | 22:00 | 08/04/1403 |  |
| مشکل فنی در ژنراتور برق | تناوب بار |  | 03:00 |  | 08:30 | 09/04/1403 |  |
| دستورالعمل سازمان بنادر | تناوب بار |  | 12:30 |  | 15:30 | 09/04/1403 |  |
| نبود تانکر | تناوب بار |  | 05:26 |  | 00:12 | 10-11/04/1403 |  |